ZAŁĄCZNIK nr 1a do zapytania ofertowego nr 1a  z dnia 27 listopad 2017 r.

w związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pn.:

„Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”

Zakres prac:

Prace przemysłowe:

Opracowanie wytycznych a następnie projektów koncepcyjnych oraz dokumentacji wstępnej wykonawczej budowy KBT wraz z automatyzacją.

Prace rozwojowe:

Projekt powykonawczy – Aktualizacja dokumentacji wykonawczej pilotażowego KBT uwzględniająca wyniki badań rozwojowych

Harmonogram całego projektu:

| Wykres Gantta |
| --- |
| Kategoria | Nr etapu | Wykonawca | 2017 | 2018 |
|  |  |  | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Przemysłowe | 1 | Ekoinwentyka sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przemysłowe | 2 | Ekoinwentyka sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozwojowe | 3 | Ekoinwentyka sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozwojowe | 4 | Ekoinwentyka sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowy opis prac wraz z harmonogramem.

Badania Przemysłowe

- Opracowanie wytycznych a następnie projektów koncepcyjnych oraz dokumentacji wstępnej wykonawczej budowy KBT wraz z układem wentylacji doprowadzającym przedmiotowe powietrze do KBT.

  - Opracowanie wytycznych  do projektów, a następnie projektów koncepcyjnych zastosowania technologii  z uwzględnieniem uwarunkowań formalno-prawnych:

Przedmiotem realizacji ww. zadania będzie:

- Prace projektowe zostaną wykonane przez jednostkę naukową lub inną wybraną w postepowaniu ofertowym, na zlecenie Wnioskodawcy.

- Dokumentacja będzie obejmowała wytyczne i wstępne obliczenia procesowe, wstępne rysunki zestawieniowe i wykonawcze, instrukcję, warunki techniczne. W zakresie merytorycznym w dokumentacji zawarte będą projekty koncepcyjne i opisy poszczególnych węzłów instalacji, do których zalicza się: reaktor, wyposażenie reaktora, rurociągi, urządzenia pomocnicze, zbiorniki mediów dodatkowych, układ wentylacji i elementy automatyki. Specjaliści opracowujący dokumentację w zakresie swojej pracy będą mieli zawarte dobranie, obliczenie lub wyznaczenie odpowiednich parametrów tych węzłów, wykonanie ich modeli komputerowych w pakiecie oprogramowania inżynierskiego (np. Autodesk Inventor) oraz na tej podstawie wykonanie dokumentacji w postaci rysunków technicznych oraz opisów w dokumentacji opisowej.

- Ponadto opracowany projekt będzie uwzględniał układem wentylacji doprowadzającym przedmiotowe powietrze do KBT i proces automatyki instalacji, w zakresie doboru czujników, opracowania algorytmu sterowania, doboru sterownika i wykonania projektu układu automatyzacji i sterowania procesem.

Przewidywany okres realizacji ww. zadania 14 dni

- Opracowanie dokumentacji wykonawczej budowy KBT  z uwzględnieniem automatyzacji procesu.

Przedmiotem realizacji ww. zadania będzie:

- Prace projektowe zostaną wykonane przez jednostkę naukową lub inną wybraną w postepowaniu ofertowym, na zlecenie Wnioskodawcy.

- Dokumentacja będzie obejmowała obliczenia procesowe, rysunki zestawieniowe, rysunki wykonawcze, instrukcję, warunki techniczne i analizę ryzyka. W zakresie merytorycznym w dokumentacji zawarte będą projekty i opisy poszczególnych węzłów instalacji, do których zalicza się: reaktor, wyposażenie reaktora, rurociągi, urządzenia pomocnicze, zbiorniki mediów dodatkowych, układ wemtylacji oraz uwzględnienie instalacji automatyki. Specjaliści opracowujący dokumentację w zakresie swojej pracy będą mieli zawarte dobranie, obliczenie lub wyznaczenie odpowiednich parametrów tych węzłów, wykonanie ich modeli komputerowych 3D w pakiecie oprogramowania inżynierskiego (np. Autodesk Inventor) oraz na tej podstawie wykonanie dokumentacji w postaci rysunków technicznych oraz opisów w dokumentacji opisowej.

- Ponadto opracowany projekt będzie uwzględniał układ wentylacji doprowadzający przedmiotowe powietrze do KBT i proces automatyki instalacji, w zakresie zainstalowanych czujników i innych urządzeń automatyki.

- Udział w przygotowaniu raportu z badań realizowanych w fazie przemysłowej projektu w zakresie:

- analiza wyników z badań przemysłowych  w aspekcie opracowania wytycznych projektowych KBT oraz projektu wykonawczego

- dobór poszczególnych węzłów procesowych wraz z obliczeniami teoretycznymi w kierunku wyznaczenia podstawowych parametrów procesowych, wielkości strumieni mediów oraz podstawowych średnic aparatów i rurociągów. Prace te będą wykonane w oparciu o wyniki przeprowadzonych w projekcie badań przemysłowych, literaturę oraz doświadczenie projektowe realizującego zespołu.

Przewidywany okres realizacji ww. do 15.01.2018

Badania Rozwojowe

- Opracowanie Projektu powykonawczego – Aktualizacja dokumentacji wykonawczej pilotażowego KBT uwzględniająca wyniki badań rozwojowych

- Prace projektowe zostaną wykonane przez jednostkę naukową lub inną wybraną w postepowaniu ofertowym, na zlecenie Wnioskodawcy.

Prace obejmują:

  - Aktualizacja dokumentacji projektowej powykonawczej bioreaktora w oparciu o uzyskane wyniki - projekt KBT –  (po uruchomieniu instalacji w przemyśle oraz uwzględnieniu zmian dotyczących naniesionych poprawek i weryfikacji układu)

Przewidywany okres realizacji ww. zadania: do 15.06.2018

  - Aktualizacja dokumentacji projektowej powykonawczej bioreaktora w oparciu o uzyskane wyniki - projekt KBT – Aktualizacja po ewentualnych dokonanych zmianach wynikających z konieczności poprawy wydajności pracy KBT oraz opracowania dokumentacji końcowej wraz z instrukcja obsługi, bhp itp.

Przewidywany okres realizacji ww. zadania: do 30.08.2018

Ponadto:

- Udział w przygotowaniu raportu z badań realizowanych w fazie rozwojowej projektu w zakresie:

- analiza wyników z badań przemysłowych  w aspekcie opracowania wytycznych projektowych KBT

- Dokumentacja będzie obejmowała obliczenia procesowe, rysunki zestawieniowe, rysunki wykonawcze, instrukcję, warunki techniczne i analizę ryzyka. W zakresie merytorycznym w dokumentacji zawarte będą projekty i opisy poszczególnych węzłów instalacji, do których zalicza się: reaktor, wyposażenie reaktora, rurociągi, urządzenia pomocnicze, zbiorniki mediów dodatkowych, układ wentylacji oraz uwzględnienie instalacji automatyki. Specjaliści opracowujący dokumentację w zakresie swojej pracy będą mieli zawarte dobranie, obliczenie lub wyznaczenie odpowiednich parametrów tych węzłów, wykonanie ich modeli komputerowych 3D w pakiecie oprogramowania inżynierskiego (np. Autodesk Inventor) oraz na tej podstawie wykonanie dokumentacji w postaci rysunków technicznych oraz opisów w dokumentacji opisowej.

- Ponadto opracowany projekt będzie uwzględniał układ wentylacji doprowadzający przedmiotowe powietrze do KBT i proces automatyki instalacji, w zakresie zainstalowanych czujników i innych urządzeń automatyki.

- Wykonanie dokumentacji dla typoszeregu KBT  dla Vg = 10 000 m3/h i Vg = 20 000 m3/h

- Współpraca przy opracowywaniu raportu końcowego z prac realizowanych w ramach zadania 1-4 oraz wytycznych przedwdrożeniowych